医疗保障平台智能审核信息技术服务项目方案 

一、项目需求 
按照国家医保局及湖北省医保局的统一部署安排，我市医疗保障信息平台项目智能审核和监管子系统（以下简称智能监管系统）已完成部署。为有效缓解基金监管力量不足，不断充实完善审核规则，提升医保基金监管实效，拟采取政府向社会力量购买服务方式，建立智能审核第三方服务机制。
一是智能审核系统全新上线，系统的审核规则配置、初审筛查、审核结果报告、审核系统培训等需要专业的第三方服务机构提供支持，保障智能审核系统的正常应用。 
二是根据省医疗保障平台数据管理要求，我局没有权限完成智能审核所需数据的提取、分析、使用，需要专业的第三方服务机构支撑智能审核系统的数据使用。
二、项目内容 
省医疗保障平台智能审核系统定时获取医院上传的数据，并根据预先设定好的规则参数，对数据进行逐一检查，筛选出违反规则的数据。审核人员进行人工初审时，可参考系统自动审核结果，根据人工判断，对疑似问题数据的审核结果作出初审调整。
（1） 智能监管系统技术服务内容
1、审核规则配置服务 
根据咸宁市医保管理需求，每月结合国家医保智能审核规则，配置相应规则参数，或根据局方要求对使用规则进行增删调整，选取参与智能审核的规则配置表。 
2、 智能审核初审筛查 
省医疗保障平台智能审核系统根据我局审核规则要求进行数据审核，审核结果需要专业人员审阅判定，查看规则逻辑是否异常，将初审数据进行下发至医药机构，在相关工作群内下发公告进行通知，提供初审结果。
3、审核结果报告提交
    根据省医疗保障平台智能审核系统机审结果进行数据处理后提交初审数据分析报告。
4、智能审核培训服务
    根据我局管理和工作需要，由我局组织，为我局相应业务科室或辖区内医疗机构进行智能审核系统、规则培训。每服务年度提供2次培训服务。 
 
（二）智能监管系统工作流程 
1、智能审核数据服务 
1）按照我局要求，完成咸宁市智能监管规则建立工作，在省局规则基础上根据局方要求对使用的规则进行增删和调整；
2）按我局确定的监管规则，对结果进行核验，排除规则逻辑有问题的单据，在智能审核系统中完成初审； 
3）提供平台数据分析服务，配合我局梳理智能审核疑点数据，按我局要求统计和分析智能审核相关数据； 
2、业务科室及医疗机构答疑 
1）通过线上回复定点医药机构关于智能监管子系统功能使用和审核规则的疑问并进行沟通和答疑；
 2）解答各业务科室关于智能监管子系统功能使用和审核规则的疑问；
三、项目预算 
本项目服务费参考湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知（鄂财预发〔2020〕43号）进行估算。 
（一）投资预算 
项目总投资预算为25 万元。具体投资预算见附表。 
（二）资金筹措计划 
本项目资金来源为：省市两级财政资金。 

	智能审核服务价格表 

	服务内容 
	服务事项 
	价格（元） 

	机审配置服务 
	规则筛选、系统配置：完成咸宁市智能监管规则建立工作，在省局规则基础上根据局方要求对使用的规则进行增删和调整。
	120000



	智能审核初审筛查 
	1：查看审出规则逻辑是否异常，按局方要求对初审数据进行处理；
2：对初审数据进行下发至医药机构，在相关工作群内下发公告进行通知；

	60000 

	业务科室及医疗机构答疑
	1：通过线上回复定点医药机构关于智能监管子系统功能使用和审核规则的疑问进行沟通和答疑； 
2：解答各业务科室关于智能监管子系统功能使用和审核规则的疑问； 
 
	40000 

	数据分析及报告提交
	1：提供平台数据分析服务，配合医保局梳理智能审核疑点数据，按局方要求统计和分析智能审核相关数据；
2：每月根据省医疗保障平台智能审核系统机审结果进行数据处理后提交初审数据分析报告；

	15000 

	培训 
	1：按医保局管理要求，由医保局组织，对局内相关业务科室进行培训； 
2：根据医保局管理要求，由医保局组织，针对医疗机构进行培训；
	15000 

	合计 
	
	250000 
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